**BÁO CÁO HỌC TẬP CÁ NHÂN/ NHÓM**

Tên lớp: Đồ án chuyên ngành Khóa: 16

Tên nhóm: Nhóm 13

Tên chủ đề: Xây dựng website bán mĩ phẩm cho cửa hàng Beauty Box

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Kết quả đạt được** | **Kiến nghị với giảng viên hướng dẫn** |
| 1 | Cả nhóm | Thành lập nhóm  Lựa chọn đề tài | Đã thành lập nhóm, bầu nhóm trưởng  Đã thống nhất lựa chọn được đề tài |  |
| 2 | Cả nhóm | Xây dựng đề cương: Mở đầu, Chương 1, Chương 2, Chương 3, Tài liệu tham khảo | Đã xây dựng xong đề cương |  |
| 3 | Cả nhóm | Xây dựng chương 1 | Đã xây dựng xong chương 1 |  |
| 4 | Nguyễn Đình Hùng | Mô tả nghiệp vụ của hệ thống | Đã hoàn thành |  |
| Đình Xuân Hưng | Yêu cầu chức năng và phi chức năng |
| Nguyễn Duy Hoàng | Các tác nhân và usecase của hệ thống |
| Nguyễn Mạnh Hồng | Các tác nhân và usecase của hệ thống |
| 5 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ usecase và usecase phân rã và mô tả chi tiết các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Đã hoàn thành |  |
| Đình Xuân Hưng | Mô tả chi tiết các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |  |
| Nguyễn Duy Hoàng | Mô tả chi tiết các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |  |
| Nguyễn Mạnh Hồng | Mô tả chi tiết các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |  |
| 6 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Đã hoàn thành |  |
| Đình Xuân Hưng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |  |
| Nguyễn Duy Hoàng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |  |
| Nguyễn Mạnh Hồng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |  |
| 7 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Đã hoàn thành |  |
| Đình Xuân Hưng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |  |
| Nguyễn Duy Hoàng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |  |
| Nguyễn Mạnh Hồng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |  |
| 8 | Cả nhóm | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Đã hoàn thành |  |
| 9 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía quản trị viên | Đã hoàn thành |  |
| 10 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía quản trị viên | Đã hoàn thành |  |
| 11 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía người dùng | Đã hoàn thành |  |
| 12 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía người dùng | Đã hoàn thành |  |
| 13 | Nguyễn Đình Hùng | Kiểm thử chắc năng đăng ký | Đã hoàn thành |  |
|  | Đình Xuân Hưng | Kiểm thử chắc năng quản lý tài khoản | Đã hoàn thành |  |
|  | Nguyễn Duy Hoàng | Kiểm thử chắc năng quản lý danh mục sản phẩm | Đã hoàn thành |  |
|  | Nguyễn Mạnh Hồng | Kiểm thử chắc năng đăng nhập | Đã hoàn thành |  |
| 14 | Cả nhóm | Tổng hợp báo cáo sơ bộ | Đã hoàn thành |  |
| 15 | Cả nhóm | Tổng hợp báo cáo, biểu mẫu, … đồng thời soát lại các lỗi để thưc hiện in báo cáo, biểu mẫu, … | Đã hoàn thành |  |

Ngày 22 tháng 12 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

**KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TIỂU LUẬN, BÀI TẬP LỚN, ĐỒ ÁN/DỰ ÁN**

Tên lớp: Đồ án chuyên ngành Khóa: 16

Tên nhóm: Nhóm 13

Tên chủ đề: Xây dựng website bán mĩ phẩm cho cửa hàng Beauty Box

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Người thực hiện** | **Nội dung công việc** | **Phương pháp thực hiện** |
| 1 | Cả nhóm | Thành lập nhóm  Lựa chọn đề tài | Họp nhóm, lấy ý kiến các thành viên để thống nhất tên đề tài |
| 2 | Cả nhóm | Xây dựng đề cương: Mở đầu, Chương 1, Chương 2, Chương 3, Tài liệu tham khảo | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| 3 | Cả nhóm | Xây dựng chương 1 | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| 4 | Nguyễn Đình Hùng | Mô tả nghiệp vụ của hệ thống | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| Đình Xuân Hưng | Yêu cầu chức năng và phi chức năng |
| Nguyễn Duy Hoàng | Các tác nhân và usecase của hệ thống |
| Nguyễn Mạnh Hồng | Các tác nhân và usecase của hệ thống |
| 5 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ usecase và usecase phân rã và mô tả chi tiết các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| Đình Xuân Hưng | Mô tả chi tiết các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |
| Nguyễn Duy Hoàng | Mô tả chi tiết các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |
| Nguyễn Mạnh Hồng | Mô tả chi tiết các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |
| 6 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| Đình Xuân Hưng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |
| Nguyễn Duy Hoàng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |
| Nguyễn Mạnh Hồng | vẽ biểu đồ lớp chi tiết các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |
| 7 | Nguyễn Đình Hùng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: quản lí thống kê, quản lí danh mục, đăng nhập, đăng ký | Tìm tài liệu tham khảo, Giao nhiệm vụ cho các thành viên xây dựng |
| Đình Xuân Hưng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: tìm kiếm sản phẩm, thêm sản phẩm vào giỏ hàng, đánh giá sản phẩm, quản lý tài khoản |
| Nguyễn Duy Hoàng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: xem sản phẩm theo danh mục, quản lý giỏ hàng, quản lý danh mục sản phẩm |
| Nguyễn Mạnh Hồng | vẽ biểu đồ trình tự các uc: đăng nhập, xem chi tiết sản phẩm, quản lý đơn hàng, thống kê |
| 8 | Cả nhóm | Thiết kế cơ sở dữ liệu | Tìm tài liệu tham khảo và thông qua họp nhóm để cùng nhau thiết kế dữ liệu |
| 9 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía quản trị viên | Tiến hành lập trình và đưa ra một số kết quả đã đạt được |
| 10 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía quản trị viên | Tiến hành lập trình và đưa ra một số kết quả đã đạt được |
| 11 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía người dùng | Tiến hành lập trình và đưa ra một số kết quả đã đạt được |
| 12 | Cả nhóm | Trình bày kết quả một số trang giao diện phía người dùng | Tiến hành lập trình và đưa ra một số kết quả đã đạt được |
| 13 | Nguyễn Đình Hùng | Kiểm thử chắc năng đăng ký | Tìm hiểu tài liệu và tiến hành viết testcase rồi kiểm thử và viết báo cáo kiểm thử |
|  | Đình Xuân Hưng | Kiểm thử chắc năng quản lý tài khoản |
|  | Nguyễn Duy Hoàng | Kiểm thử chắc năng quản lý danh mục sản phẩm |
|  | Nguyễn Mạnh Hồng | Kiểm thử chắc năng đăng nhập |
| 14 | Cả nhóm | Tổng hợp báo cáo sơ bộ | Nhóm trưởng tổng hợp báo cáo sơ bộ |
| 15 | Cả nhóm | Tổng hợp báo cáo, biểu mẫu, … đồng thời soát lại các lỗi để thưc hiện in báo cáo, biểu mẫu, … | Tổng hợp báo cáo hoàn thiện và tiến hành in báo cáo, biểu mẫu cần thiết. |

Ngày 22 tháng 12 năm 2024

XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN

(Ký, ghi rõ họ tên)

Phạm Văn Hiệp

**PHIẾU HỌC TẬP CÁ NHÂN/NHÓM**

1. **Thông tin chung**
2. Tên lớp: Đồ án chuyên ngành Khóa: 16
3. Tên nhóm: 13
4. Họ và tên thành viên trong nhóm:

Nguyễn Đình Hùng – 2021607527

Đình Xuân Hưng – 2021607754

Nguyễn Mạnh Hồng – 2021601573

Nguyễn Duy Hoàng – 2021604165

1. **Nội dung học tập**
2. Tên chủ đề: Xây dựng website bán mĩ phẩm cho cửa hàng Beauty Box
3. Hoạt động của sinh viên (xác định các hoạt động chính của sinh viên trong quá trình thực hiện bài tập lớn).

* Hoạt động/ Nội dung 1: Tìm hiểu tổng quan, lập kế hoạch khảo sát, phân tích cho hệ thống …
* Hoạt động/ Nội dung 2: Thiết kế, xây dựng hệ thống … cho công ty…
* Hoạt động/ Nội dung 3: Viết báo cáo tổng kết …

1. Sản phẩm nghiên cứu (Bản thuyết minh, bài thu hoạch, mô hình, sơ đồ, bản vẽ, trang website, bài báo khoa học …)

* Báo cáo, sản phẩm Demo

1. **Nhiệm vụ học tập**
2. Hoàn thành Bài tập lớn theo đúng thời gian quy định (từ ngày 9/9/2024 đến ngày 22/12/2024)
3. Báo cáo sản phẩm nghiên cứu theo chủ đề được giao trước giảng viên và những sinh viên khác
4. **Học liệu thực hiện Bài tập lớn**
5. Tài liệu học tập:

[1] Giáo trình Mạng máy tính, trường đại học Công nghiệp Hà Nội, NXB Thanh Niên, 2019.

[2] …

[3] …

1. Phương tiện, nguyên liệu thực hiện Bài tập lớn (nếu có):….